Portale Associazione Gifted – Test Plan RAT

Versione 1.0 – 5/11/2025

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo del documento	3

2.	Ambito	3

3.	Strategia	3

4.	Suite funzionali e trasversali	3

5.	Tabella test case (dovrebbero essere una per test suite)	4

# Scopo del documento

Descrivere la strategia, i casi di test e i criteri di verifica del plugin WordPress “Valutazione articoli”, che consente ai visitatori di assegnare voti (1–5 stelle) agli articoli del portale e di visualizzare la media.

# Ambito

Sono oggetto di test tutte le funzionalità e i requisiti riportati nella SRS-RAT 1.0.

I test coprono:

- interfaccia utente (widget stelle),

- API REST di voto e sintesi,

- comportamento accessibile e prestazioni.

# Livelli di test

| Livello | Obiettivo | Strumento |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Funzioni PHP del plugin (validazione, calcolo media) | PHPUnit |
| Integration test | Comunicazione REST API ↔ DB | Postman |
| System test | Funzionalità completa in WordPress | Playwright |
| Accessibility test | Navigazione tastiera, screen reader | Axe, NVDA, VoiceOver |
| Performance test | Tempo risposta API < 500 ms | ApacheBench |
| Acceptance test (UAT) | Convalida criteri CA-RAT-1 → 8 | Esecuzione manuale |

# Ambiente di test

| Componente | Versione minima | Note |
| --- | --- | --- |
| WordPress | 6.8 | installazione staging |
| PHP | 8.1 | plugin attivo acme-rating |
| MySQL | 8.1 |  |
| Browser | Chrome, Firefox, Safari, Edge (ultime versioni) | mobile + desktop |
| Strumenti ausiliari | NVDA 2023, VoiceOver macOS | test accessibilità |

Va definito l’ambiente di staging: server specifico / docker / … . Eventuali annotazioni si possono allegare da qui.

# Suite funzionali e non funzionali

| Nome Suite | Descrizione | Tipologia di test | Responsabile (funzione) |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-RAT-FUNC | Verifica funzionalità principali del widget (visualizzazione, voto, doppio voto, media) | Funzionali / Integration | Tester QA tecnico |
| TS-RAT-A11Y | Verifica accessibilità tastiera e compatibilità con screen reader (NVDA / VoiceOver) | Accessibility / Usability | Responsabile Accessibilità |
| TS-RAT-SEO | Controllo dati strutturati JSON-LD AggregateRating e correttezza schema | SEO / Validazione markup | Tester SEO |
| TS-RAT-PERF | Misurazione tempi di risposta delle API REST e comportamento sotto carico | Performance / Integration | Responsabile DevOps |
| TS-RAT-RES | Verifica resilienza ed error handling (offline, rete assente, errori 5xx) | System / Resilienza | Tester back-end |

Si noti che il documento di riferimento è implicito: SRS-RAT.

# Tabella test case

Si veda file Excel: Test Case – RAT.

# Criteri di ingresso/uscita

## 7.1 Ingresso

- URS e SRS approvate con numero di versione

- Codice plugin acme-rating nel branch main

- Ambiente di test pronto

  - Installato WordPress v. richiesta

  - Installati Plugin (quali? Versione?)

  - Installato tema (quale? Versione?)

  - Plugin acme-rating installato e attivo

- Devono essere stati importati gli articoli presenti nel dataset “Articoli di base per rating”

- Installati i seguenti strumenti:

  - PhpUnit

  - PostMan

  - Node

  - Playwright

  - Axe

  - ApacheBench

  - NVDA/VoiceOver

## 7.2 Uscita (superamento)

- Tutti i test funzionali devono avere esito “Pass”.

- CA-RAT-1 → 8 superati

- Nessuna anomalia S1 irrisolta.

- Verificata compatibilità tastiera + screen reader (NVDA e VoiceOver); nessuna violazione WCAG 2.1 AA critica.Tempo medio API REST < 500 ms (p95) senza errori 5xx.

- Report di esecuzione test e bug report aggiornati e archiviati

# Operazioni

| Attività | Responsabile | Durata |
| --- | --- | --- |
| Setup ambiente | DevOps | 1 giorno |
| Definizione test suite | QA Team | 5 giorni |
| Esecuzione dei test | QA Team | 7 giorni |
| Report | QA Lead | 1 giorno |

# Deliverable

- Report di esecuzione per ogni livello

- Verbale UAT con la redazione

- Checklist finale di conformità