Portale Associazione Gifted – Test Plan Generale

Versione 1.0 – 5/11/2025

# Sommario

Sommario	2

1.	Scopo del documento	3

2.	Ambito	3

3.	Strategia	3

4.	Suite funzionali e trasversali	3

5.	Tabella test case (dovrebbero essere una per test suite)	4

6.	Gestione anomalie (bug reporting) e definizioni	4

6.1 Definizioni di severità	4

6.2 Stati possibili	4

# Scopo del documento

Definire la strategia generale di testing per il portale dell’Associazione Gifted, al fine di assicurare la qualità, l’accessibilità e la conformità normativa di tutte le funzionalità (pubbliche e riservate).

# Ambito

Copre l’intero portale (frontend e backend), incluse le seguenti macro-aree:

- Modulo “Diventa socio” (form e gestione consensi)

- Calendario eventi

- Area professionisti (login e materiali tecnici)

- Sezione risorse e video

- Componente Valutazione articoli (RAT) ← oggetto del Test Plan specifico

# Strategia

- Livelli di test: unit, integration, system, accessibility, user acceptance (UAT).

- Ambiente: staging WordPress 6.4+, PHP 8.1+, MySQL 8+.

- Strumenti principali: PHPUnit, Postman, Playwright, Axe, ApacheBench.

- Gestione anomalie: ticket in sistema condiviso (es. Mantis o Notion).

- Tracciabilità: ogni test case (TC-xxx) è collegato a uno o più requisiti URS/SRS.

# Suite funzionali e trasversali

| Nome Suite | Descrizione | Tipologia di test | Documenti di riferimento | Responsabile | Stato di progettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS-GEN-SOC | Form “Diventa socio” (pre-iscrizione, consenso, validazioni) | Funzionali / Integration | URS-SOC, SRS-SOC | Tester funzionale, Tester | Bozza |
| TS-GEN-EVT | Calendario eventi e filtri | Funzionali / UI | URS-EVT, SRS-EVT | Tester UI e tester funzionale | Bozza |
| TS-GEN-PRF | Area professionisti (login e accesso a contenuti riservati) | System / Security | URS-PRF, SRS-PRF | Tester sicurezza | Bozza |
| TS-GEN-RES | Risorse didattiche e video | Funzionali / Accessibility | URS-RES, SRS-RES | Tester Multimedia | Revisione |
| TS-GEN-RAT | Valutazione articoli (widget rating) | Funzionali / Accessibility / SEO | URS-RAT, SRS-RAT, Test Plan RAT | Tester SEO | Approvato |
| TS-CROSS-A11Y | Accessibilità trasversale (WCAG 2.1 AA, tastiera, ARIA) | A11Y / System | Linee guida WCAG | Tester A11Y | Bozza |
| TS-CROSS-PERF | Prestazioni generali API e pagine | Performance / Integration | Linee guida DevOps | DevOps | Bozza |
| TS-CROSS-REG | Test di regressione a ogni rilascio | Regression | Tutte le suite | Resp. QA | Bozza |

Questa tabella si collega poi ad una execution report.

# Tabella test case (dovrebbero essere una per test suite)

Si veda file Excel: Test Case – Generale.

Vediamo solo il caso concreto della funzionalità RAT.

# Gestione anomalie (bug reporting) e definizioni

## 6.1 Definizioni di severità

| Livello | Descrizione | Effetto tipico | Esempio |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloccante (S1) | Impedisce l’uso del sistema o di una funzionalità critica. Nessuna soluzione temporanea. | Test o rilascio sospeso. | Il form soci non invia dati o causa errore 500. |
| Critico (S2) | Compromette una funzione primaria, ma il sistema resta utilizzabile. | Necessario fix urgente. | Il widget rating salva voto ma non aggiorna la media. |
| Maggiore (S3) | Errore su funzionalità secondaria o su interfaccia con impatto visivo o di usabilità. | Da correggere nel ciclo successivo. | Testo label errato o pulsante disallineato. |
| Minore (S4) | Anomalia marginale, non influisce sulla funzionalità o può avere workaround. | Correzione pianificata. | Ortografia, testo incoerente, piccolo errore di traduzione. |
| Miglioria (S5) | Suggerimento o miglioria, non è un difetto. | Da valutare nel backlog evolutivo. |  |

## 6.2 Stati possibili

| Stato | Descrizione |
| --- | --- |
| Nuovo | Segnalato per la prima volta, in attesa di analisi. |
| In analisi | Verificato e classificato da QA o sviluppatore. |
| In risoluzione | In corso di correzione da parte del team tecnico. |
| Risolto | Corretto e rilasciato in ambiente di test. |
| Verificato | Confermata la risoluzione durante i test di regressione. |
| Chiuso | Bug validato e chiuso ufficialmente. |
| Respinto / Non riproducibile | Non confermato o irrilevante. |